| SYNDICATS INTERCOMMUNAL D’EAU DE LA PETITE GROSNE |  |
| --- | --- |

TRAVAUX EN COURS

Cette année 2019, sur le territoire de notre commune, le Syndicat des Eaux de la Petite Grosne a renouvelé les canalisations  dans les quartiers suivants (travaux en cours ou imminents) :

Canalisation maîtresse 125 mm dans la galerie sous la RCEA et le TGV 90 ml		:  71 000 € HT

Les Patennes  (suite dans les vignes) 400 ml diamètre  125mm	 			:  72 000 € HT

En 2020 nous devrions renouveler les secteurs suivants :

Canalisation 60 mm au Gros Mont sur 760 ml						:  180 000 € HT

Grosse canalisation  300 mm alimentant le Clunysois

(Route de Bussières à Bassin de Boissy 1 100 ml 					:  275 000 € HT

Rappelons que ces travaux de renouvellement sont indispensables si nous voulons continuer à être en mesure de distribuer l'eau à la population. Comme toutes les réalisations humaines, les canalisations vieillissent et finissent par percer. Cela nécessite beaucoup d'interventions onéreuses, de la perte d'eau potable et, à terme si nous n'y prenons pas garde, l'impossibilité d'acheminer l'eau potable.

Nous renouvelons ainsi annuellement 1 à 2 % des 300 km de notre réseau de distribution … ce qui suppose que les canalisations que nous posons dureront 50 à 100 ans ce qui n'est pas toujours certain.

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service

Les collectivités gérant un Service Public d'Intérêt Commercial (SPIC – Eau Potable, Assainissement, Collecte et traitement des ordures, etc...) doivent produire chaque année un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Cette obligation répond à un souci de transparence et d’information des usagers.

Ce rapport est approuvé par le Comité du Syndicat Intercommunal. Il est présenté aux conseils municipaux des communes adhérentes et il est tenu à la disposition du public.

Le RPQS 2018 du Syndicat des Eaux de la Petite Grosne qui regroupe 18 communes a été approuvé lors du comité syndical du 17 septembre 2019.

Les données principales sont les suivantes :

| Paramètre | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’abonnés | 5 833 abonnés | 5 892 abonnés |
| Volume facturé aux abonnés | 747 932 m3 | 727 173 m3 |
| Longueur du réseau | 300,4 km | 301,6 km |
| Longueur renouvelée Taux de renouvellement | 3,63 km de canalisations 1,2 % | 2,09 km de canalisations 1,3 % |
| Rendement du réseau | 88,9% | 86,3% |
| Prix global (prix TTC, abonnement compris réparti sur un volume de 120 m3 ) | 2,54 € par m3 | 2,54 € par m3 |
| Conformité de l'eau distribuée | 100% des analyses bactériologiques 94,7 % des analyses physico-chimiques (19 analyses ) | 100% des analyses bactériologiques 100 % des analyses physico-chimiques (1) (17 analyses ) |
| Encours de la dette du syndicat | 27 700 € | 12 658 € |

Remarques :

(1)  Toutes les analyses réalisées sur notre réseau de distribution sont conformes.

Il faut néanmoins préciser que la conformité indiquée porte uniquement sur les paramètres analysés en distribution. Des analyses beaucoup plus complètes sont faites sur l’eau produite par le syndicat de Saône-Grosne auquel nous achetons la totalité de notre eau. Ces analyses sur l’eau produite concernent en effet près de 500 molécules de pesticides.

Ces analyses du SAE Saône Grosne ont montré une non-conformité le 29 août 2018 avec un dépassement de la limite de qualité de 0,100 µg/L pour 2 molécules, nouvellement recherchées par l’ARS depuis juin 2018 :

- L’ESA métolachlore : 0,120 µg/L

- Le dimétachlore CGA 369873 (isomère) : 0,107 µg/L

Ces molécules sont des métabolites (sous-produits de dégradation) de molécules mères de type herbicide employés en grandes cultures.

Un suivi analytique renforcé du contrôle sanitaire habituel a donc été mis en place par l’ARS pour ces 2 paramètres.

Les analyses réalisées depuis montrent deux nouveaux dépassements de la limite de qualité pour l’ESA métolachlore avec une valeur de 0,109 µg/L le 20 mars 2019 et 0,116 le 25 septembre 2019.

Ces dépassements restent toutefois très modestes par rapport à la norme de 0,100  µg/L.

Concernant le dimétachlore, toutes les analyses réalisées depuis celle du 29 août 2018 sont conformes (résultats < 0,02 µg/L)

Il est rappelé que la limite de qualité de 0,100 µg/L « n'est pas fondée sur une approche toxicologique et n’a donc pas de signification sanitaire » comme le rappelle l’instruction de la Direction Générale de la Santé 2010/424 du 9 décembre 2010. Cette même instruction indique que l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation

de l’environnement et du travail) a été saisie en vue d’une évaluation des risques sanitaires et de l’établissement de valeurs sanitaires maximales dites Vmax.

Cette même instruction indique enfin que « l’Anses estime ainsi que l'ingestion pendant la vie entière d'une eau contenant un pesticide à une concentration inférieure ou égale à la valeur sanitaire maximale (Vmax) n'entraîne, sur la base des critères toxicologiques retenus et en l'état actuel des connaissances, aucun effet néfaste pour la santé ».

Concernant l’ESA métolachlore, l’ANSES a déterminé une valeur sanitaire de 510 µg/L dans son avis du 2 janvier 2014.

La concentration retrouvée sur ce pesticide est donc non-conforme vis-à-vis de la limite de qualité définie par la réglementation mais reste donc très inférieure à la valeur sanitaire Vmax (4 250 fois moins élevée pour l’analyse la plus contaminée : 21 août 2018).

Par conséquence, la présence de ces molécules, à des concentrations légèrement supérieures à la limite de qualité, ne constituent pas un risque pour la santé sur la base des éléments d’évaluation de l’ANSES et des instructions de la Direction Générale de la Santé.

Les données des exercices antérieurs sont disponibles sur le bulletin municipal de décembre de l’année suivant l’exercice en question.

Un Observatoire des Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA) a été instauré pour permettre à tous les citoyens d'accéder aux données de toutes les collectivités de France par un portail Internet : http://www.services.eaufrance.fr/ .

Par ailleurs le Département de Saône-et-Loire publie chaque année un Observatoire de l'eau très documenté et agrémenté de nombreuses cartes à l'échelle du département accessible au lien suivant :

http://www.saoneetloire71.fr/index.php?id=622#.WfEDzFS0MdW

AVENIR DU SYNDICAT

Par rapport aux informations données dans le bulletin de juin, il y a peu de nouvelles informations  concernant le SIE de la Petite Grosne. Nous sommes toujours dans l’attente de la nouvelle phase de l’étude confiée par MBA au cabinet NALDEO pour organiser les modalités de ce transfert. Des informations devraient être données en toute fin d’année mais je rappelle que, pour l'année 2020, notre  syndicat situé sur plusieurs communautés perdurera. La situations est très différente pour le syndicat d’assainissement (voir page suivante).

Affaire à suivre !

D. Jobard

| SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DU FIL |  |
| --- | --- |

TRAVAUX EN COURS

Cette année le Syndicat d’Assainissement de la Vallée du Fil a terminé la première tranche de travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement du bourg de La Roche Vineuse. Cette opération s’est terminée en octobre avec la réfection définitive de la tranchée dans la montée des Touziers. En accord avec la commune, la rue a été refaite en pleine largeur, le syndicat ayant à sa charge la largeur de la tranchée.

Nous ne sommes pas intervenus sur le réseau de la route de Mâcon (Du Chaucher au parking poids-lourds) dans cette première tranche de réhabilitation. Les travaux sont très complexes (étroitesse de la RD 17, circulation), le projet doit encore être affiné.

Mais la grosse opération d’assainissement dans notre commune sera pour plusieurs années la construction d’une nouvelle station d’épuration à la place des lagunes épurant nos eaux usées depuis 1981.

Cette opération est rendue indispensable par l’augmentation de la pollution collectée (desserte de tous les quartiers, nouveaux lotissements) qui conduit à une saturation progressive des lagunes. Le graphique ci-dessous montre bien le tassement progressif du rendement épuratoire. En 10 ans entre 2009 et 2019, la tendance est à la perte de 15 points de rendement.

L’opération est maintenant lancée.

- Dans le bulletin de juin le projet a été présenté.

- Durant l’été, le premier bassin de la lagune a été curé pour permettre de le vider définitivement au printemps 2020 pour construire la station d’épuration. Saluons ici la qualité du travail de l’entreprise Perraud de La Roche Vineuse : Respect du devis et du délai. Et curer une lagune lors d’un été caniculaire sans provoquer de pollution majeure est le fruit d’un excellent savoir faire.

Ci-dessous, une photo du curage.

- Automne 2019 : consultation des entreprise en vue de la passation du marché de réalisation de la station dans les derniers jours de l’année. Dès janvier 2020, MBA reprendra ce marché à sa charge.

Rapport sur  le Prix et la Qualité du Service

Le RPQS 2018 du Syndicat d'Assainissement de la Vallée du Fil qui regroupe 6 communes a été approuvé au comité syndical le 18 septembre 2019.

Les données principales sont les suivantes :

| Paramètre | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Nombre d’abonnés de l’Assainissement collectif | 1 831 abonnés | 1 839 abonnés |
| Volume facturé aux abonnés | 149 843 m3 | 151 488 m3 |
| Longueur du réseau | 57,7 km | 57,8km |
| Taux de desserte) (nombre d'abonnés / nombre de logement de la zone d'assainissement collectif) | 97,55 % | 98,76 % |
| Prix global (prix TTC, abonnement compris réparti sur un volume de 120 m3 ) | 1,655 € par m3 | 1,650 € par m3 |
| Performance des lagunes ► Pour les moyennes du syndicat, les valeurs correspondent aux performances habituelles mesurées depuis 2008 sur les bilans d'autosurveillance des 6 stations d'épuration du syndicat ► Pour les valeurs de la Roche Vineuse, les taux indiqués correspondent à la moyenne des 2 bilans d’autosurveillance réalisés sur notre station au cours de l'année considérée | Elimination de la DBO5 (*) : Moyenne syndicat : 92 % La Roche Vineuse : 88 % Elimination de la DCO (*) : Moyenne syndicat : 84 % La Roche Vineuse : 82 % Elimination des MES (*) : Moyenne syndicat : 84 % La Roche Vineuse : 54 % Elimination de l'azote : Moyenne syndicat : 66 % La Roche Vineuse : 70 % Elimination du phosphore : Moyenne syndicat : 50 % La Roche Vineuse : 48 % | Elimination de la DBO5 (*) : Moyenne syndicat : 91 % La Roche Vineuse : 60 % Elimination de la DCO (*) : Moyenne syndicat : 80 % La Roche Vineuse : 28 % Elimination des MES (*) : Moyenne syndicat : 82 % La Roche Vineuse : 31 % Elimination de l'azote : Moyenne syndicat : 60 % La Roche Vineuse : -27 % Elimination du phosphore : Moyenne syndicat : 42 % La Roche Vineuse : -129 % |
| Encours de la dette du syndicat | 45 166 € | 32 862 € |
| Nombre de logements en assainissement non collectif | 201 installations | 162 installations |
| Taux de conformité des installations non collectives contrôlées (Depuis 2018 Conformes + Non conformes ne provoquant pas de nuisance) | 31,10% | 71,72% |
| Redevance annuelle ANC | 15 € par an | 15 € par an |

(*) DBO5 : pollution biodégradable - DCO : pollution totale – MES : Matières en suspension

On constate une nette dégradation des performances épuratoires de notre lagune avec même des rendements négatifs en azote et en phosphore. Cela est partiellement dû, comme expliqué plus haut, à la saturation progressive de notre lagune. Mais c’est surtout dû au fait qu’en 2018, nos deux bilans d’autosurveillance ont été faits en période pluvieuse. Cela provoque un effet de chasse sur la lagune. Comme elle était saturée de boues (curées en 2019), l’eau de sortie peut être plus chargée que l’eau d’entrée.

AVENIR DU SYNDICAT

Dans le bulletin de juin, j’expliquais que le syndicat du Fil aurait pu se maintenir en 2020 avant d’être dissous au 1er janvier 2021. Mais pour plusieurs raisons que je détaillais, j’annonçais que nous allions demander à M. le préfet la dissolution du SIA du Fil au 31 décembre 2019. C’est ce qui s’est passé durant l’été 2019. Le syndicat et ses communes membres ont pris des délibérations concordantes.

L’arrêté préfectoral de dissolution du SIA du Fil au 31 décembre 2019 a été signé le 22 octobre 2019.

Notre service d’assainissement sera donc transféré à MBA le 1er janvier 2020.

Véronique Dufêtre, notre technicienne, rejoindra MBA dès janvier 2020. Son bureau sera situé au siège actuel du SITEAM rue des Frères Lumière à Mâcon Tel : 03 85 20 97 55.

Elle continuera de s’occuper de notre secteur plus un certain nombre d’autres communes du nord du territoire de MBA.

Financièrement les factures d’assainissement seront assujettie à la TVA (10%). MBA n’a pas le choix, elle a obligation d’être assujettie à la TVA ce qui n’était pas le cas du SIA du Fil. En conséquence la facture des abonnés devrait donc augmenter de 10 %.

Cependant, en accord avec MBA, nous allons baisser notre tarif pour atténuer cette hausse.

D. Jobard